衡 南 县 水 利 局

河长制项目资金支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2021年度县级项目资金绩效自评工作的通知》的要求，将2021年度本单位专项资金支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.对23个乡镇（街道）河长办的工作经费、1300公里河道的保洁工作、267座水库的管护工作、非法码头整治和停泊区垃圾收集等工作实行了补贴，其他奖励性和补助性支出。资金使用有效地促进了全县河湖管理工作开展，提高河湖水质。

2.完成县级示范河和乡镇示范河、河湖管理信息化二期工程建设、节水型社会达标建设等。

3.开展了河道划界、“一河一策”（2022-2035年）方案编制工作。

（二）项目绩效目标

1.县、乡镇（街道）河长办和村级河长制工作站工作经费得以保证，河道保洁、河道治理有了一定的经费保障，河长履职和发现问题、整改问题的要求得到落实。

2.县、乡示范河均疏浚了河道，进行了绿化、美化，修建了村民休闲场所。

3.河长制信息化平台进一步完善，全县河湖监管水平得到明显提升。

二、项目资金运行情况

2021年河长制资金共计790.5万，全部是财政拨款。县水利局秉承“上下共治、水岸同治、标本兼治”的工作理念，坚持“补短板，强管理，谋创新”的工作思路，精心安排部署河长制工作，强化保障措施，各项工作稳步推进，基础工作得到夯实，河长巡河履职到位，河湖面貌持续向好。项目立项规范、合理，资金管理健全，项目效益明显，按照县委、县政府的要求，正确贯彻落实项目资金到位率100%，工程完成率100%，质量达标率100%，项目效益率100%。

三、专项资金主要绩效情况分析

2021年河长制专项资金支出取得良好的成效。

1.完成了预期目标任务

通过河长制专项资金的投入使用，全县共完成县、乡示范河建设、河湖管理信息化系统二期工程建设、节水型社会达标建设等重点工作，开展了河道划界、2022-2025年“一河一策”方案编制等服务类工作，对23个乡镇（街道）河长办的工作经费、1300公里河道的保洁工作、267座水库的管护工作、非法码头整治和停泊区垃圾收集等工作实行了补贴，其他奖励性和补助性支出4项。资金使用有效地促进了全县河湖管理工作开展，对提高河湖水质起到了非常重要的作用。全年河长制工作被市政府评为真抓实干激励先进县。

2.项目的社会效益性分析

通过河长制经费的使用，县、乡、村三级河长制工作在全县铺开。县、乡镇（街道）河长办和村级河长制工作站工作经费得以保证，河道保洁、河道治理有了一定的经费保障，河长履职和发现问题、整改问题的要求得到落实。全县创建示范河25条，其中县级示范河2条、乡镇示范河23条。县级示范河均疏浚了河道，进行了绿化、美化，修建了村民休闲场所，受到当地群众的高度评价，并被《人民日报》、《人民日报》（海外版）、新华社《高管信息》周刊专题报道。自行开发了河长制信息化管理平台，整合了水利行业已建成信息化资源，新建了30处信息监控点，并配备了2台无人机，新开发了管理平台，全县河湖监管水平得到明显提升，被《科技日报》进行专题报道。

3.项目的可持续性分析

鉴于2021年的资金使用情况和河长制工作开展情况，我们将进一步将以上工作进行推进。一是进一步完善信息化平台。需要适量新建监控站点，完善操作系统和基础数据，加强监测和行为分析，完全能够满足日益提升的河湖监管要求。二是进一步开展示范河湖创建。通过河湖创建，能逐步地将小微河流进行疏浚，河湖面貌得到改善，“花小钱、办大事”，而且是真正受老百姓欢迎的事。三是进一步改革河道保洁方式。在督促落实属地原则的同时，适量投入资金，购买社会服务，以确保河道保洁质量，杜绝安全隐患。

4.项目的服务对象满意程度调查情况

河长制工作的一项重要指标就是群众参与度。2021年，衡阳市河长办对群众满意度进行了多次调查，包括电话调查和现场发放调查问卷两种形式。根据市河长办下发的调查结果通报，我县的群众满意度超过90%。

四、改进措施及建议

进一步加强专项资金的管理，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，强化绩效管理意识。同时建议县财政以后年度都要加大对本项目的投入。

衡南县水利局

2022.4.25